Testplan

Mục lục

1. Phân tích sản phẩm	1

1.1 Mô tả sản phẩm	1

1.2 Thành phần hệ thống	1

1.3 Đối tượng và môi trường kiểm thử	1

2.Thiết kế chiến lược kiểm thử	2

2.1 Phạm vi kiểm thử (Scope)	2

2.2 Các loại kiểm thử áp dụng	2

2.3 Chiến lược kiểm thử	2

2.4 Rủi ro và phương án giảm thiểu	3

2.5 Tài nguyên kiểm thử	3

3. Xác định mục tiêu kiểm thử	3

4. Xác định tiêu chí kiểm thử	4

4.1 Tiêu chí bắt đầu (Entry Criteria)	4

4.2 Tiêu chí tạm dừng (Suspension Criteria)	4

4.3 Tiêu chí kết thúc (Exit Criteria)	4

5. Kế hoạch nhân sự	4

6. Kế hoạch thời gian	5

# 1. Phân tích sản phẩm

## 1.1 Mô tả sản phẩm

Website bán máy tính là hệ thống thương mại điện tử cho phép người dùng mua máy tính, laptop, linh kiện và phụ kiện trực tuyến.
Các chức năng chính:

- Khách hàng có thể tìm kiếm, thêm vào giỏ, thanh toán đơn hàng.

- Quản trị viên có thể quản lý sản phẩm, đơn hàng và xem báo cáo.

## 1.2 Thành phần hệ thống

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Giao diện người dùng (UI) | Trang web hiển thị sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán |
| Backend (Server) | Xử lý logic nghiệp vụ và kết nối CSDL |
| Cơ sở dữ liệu (Database) | Lưu thông tin sản phẩm, khách hàng, đơn hàng |
| Hệ thống thanh toán | Tích hợp ví điện tử hoặc cổng thanh toán online |

## 1.3 Đối tượng và môi trường kiểm thử

| Môi trường | Mô tả |
| --- | --- |
| OS | Windows 10 / Ubuntu 22.04 |
| Trình duyệt | Chrome, Edge, Firefox |
| CSDL | PostgreSQL |
| Ngôn ngữ | JavaScript, Node.js, React |
| Công cụ test | Postman, Selenium, Chrome DevTools |

# 2.Thiết kế chiến lược kiểm thử

## 2.1 Phạm vi kiểm thử (Scope)

| Loại | Mô tả |
| --- | --- |
| In-scope | Đăng ký, đăng nhập, giỏ hàng, quản lý sản phẩm, đơn hàng, danh mục sản phẩm |
| Out-of-scope | Kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật nâng cao |

## 2.2 Các loại kiểm thử áp dụng

| Loại kiểm thử | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Kiểm thử chức năng (Functional) | Đảm bảo các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu |
| Kiểm thử giao diện (UI) | Kiểm tra bố cục, hiển thị, khả năng tương thích trình duyệt |
| Kiểm thử tích hợp (Integration) | Đảm bảo các module liên kết đúng dữ liệu |
| Kiểm thử hệ thống (System) | Đánh giá toàn bộ luồng từ đăng nhập đến đặt hàng |
| Kiểm thử hồi quy (Regression) | Đảm bảo hệ thống vẫn chạy ổn định sau khi fix bug |

## 2.3 Chiến lược kiểm thử

- Thực hiện kiểm thử hộp đen (Black Box Testing).

- Ưu tiên kiểm thử chức năng chính (mua hàng).

- Kết hợp kiểm thử thủ công (manual) và tự động (automation cho UI, đăng nhập).

## 2.4 Rủi ro và phương án giảm thiểu

| Rủi ro | Mức độ | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| Backend chưa ổn định | Cao | Ưu tiên test module frontend trước |
| Thay đổi yêu cầu giữa chừng | Trung bình | Cập nhật lại test case theo version mới |
| Dữ liệu test chưa đủ | Trung bình | Dùng mock data hoặc import CSV |
| Tester chưa quen hệ thống | Thấp | Họp hướng dẫn nghiệp vụ trước khi test |

## 2.5 Tài nguyên kiểm thử

| Tài nguyên | Mục đích |
| --- | --- |
| Máy tính kiểm thử | Chạy web, test giao diện |
| Tài khoản test | Khách hàng & admin mẫu |
| Dữ liệu test | Sản phẩm, giá, đơn hàng giả lập |
| Công cụ | Postman, Selenium, Excel (test case), Jira (bug report) |

# 3. Xác định mục tiêu kiểm thử

| Mục tiêu | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| Đảm bảo đúng yêu cầu | Kiểm tra tất cả chức năng hoạt động như mô tả trong tài liệu SRS |
| Phát hiện lỗi sớm | Xác định lỗi logic, hiển thị, kết nối càng sớm càng tốt |
| Tối ưu trải nghiệm người dùng | Giao diện hiển thị đúng, không lỗi font, hình ảnh rõ ràng |
| Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu | Sau mỗi hành động (mua hàng, xóa sản phẩm), dữ liệu được lưu đúng trong DB |
| Xác nhận tính ổn định hệ thống | Website vẫn hoạt động bình thường sau các thay đổi nhỏ (Regression) |

# 4. Xác định tiêu chí kiểm thử

## 4.1 Tiêu chí bắt đầu (Entry Criteria)

- Môi trường test đã được cài đặt xong.

- Code build ổn định và triển khai trên server test.

- Test case đã được thiết kế và review.

## 4.2 Tiêu chí tạm dừng (Suspension Criteria)

- Trên 30% test case chính bị fail.

- Gặp lỗi nghiêm trọng (ví dụ: crash khi đăng nhập, thanh toán không thực hiện được).

## 4.3 Tiêu chí kết thúc (Exit Criteria)

- Tối thiểu 95% test case pass.

- Không còn lỗi nghiêm trọng (Severity 1, 2).

- Các chức năng quan trọng được xác nhận hoạt động đúng.

# 5. Kế hoạch nhân sự

| Vai trò | Người phụ trách | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| Test Leader | Huỳnh Lê Hoàng Tuấn | Lập kế hoạch, phân công công việc, giám sát tiến độ |
| Tester 1 | Huỳnh Lê Hoàng Tuấn | Kiểm thử phần khách hàng |
| Tester 2 | Huỳnh Lê Hoàng Tuấn | Kiểm thử phần quản trị |
| Developer | Huỳnh Lê Hoàng Tuấn | Sửa lỗi được báo cáo |
| QA / PM | Huỳnh Lê Hoàng Tuấn | Tổng hợp báo cáo kết quả |

# 6. Kế hoạch thời gian

| Giai đoạn | Hoạt động | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Phân tích & chuẩn bị | Viết Test Plan, chuẩn bị dữ liệu test | 3 ngày |
| Thiết kế test case | Viết test case chi tiết cho từng chức năng | 4 ngày |
| Thực hiện kiểm thử | Thực thi test case và ghi kết quả | 7 ngày |
| Báo cáo kết quả | Tổng hợp kết quả test, thống kê bug | 2 ngày |